PULS · Iş Modeli ve Strateji Değerlendirmesi

9 modüllü İK platformu — V1: 8 modül (AI Koç V2'de)

Sürüm

v3.0 — Kullanım kılavuzu V3 ile %100 hizalı

Tarih

30 Nisan 2026

Hazırlanan kişi

Onur Önder (kurucu)

Hazırlayan

Claude (startup-business-models çerçevesi)

v3.0 değişiklikleri: Kullanım kılavuzu V1 ve V3 ile karşılaştırma sonucunda; (a) ürün gerçekte 9 modüllü bütünleşik İK platformu olarak güncellendi (önceki 2-dikey modeli yanlıştı); (b) fiyatlama USD bazına geçti ($5/$4/$3/$2/kişi/ay + $20 Koç add-on); (c) hedef kitle KOBİ + büyük işletme olarak revize edildi; (d) MVP V1 = 8 modül paralel (AI Koç V2'de), 12-18 aylık timeline; (e) mimari mikroservis (14 servis) — agile/adaptive DevOps yönetiminde modüler altyapı.

# Yönetici Özeti

Bu doküman, Puls'un V3 kullanım kılavuzu (Sürüm 2.0.0) baz alınarak; iş modeli, fiyatlandırma, birim ekonomisi, rakip pozisyonu, risk haritası ve MVP yol haritasını yeniden değerlendirir. Önceki sürüm (v2.0) hatalı varsayımlar (2-dikey, TL fiyat, modular monolith) içeriyordu; v3.0 manueldeki gerçek ürün vizyonuna %100 sadıktır.

### Ana Tez

Puls, KOBİ + büyük işletmelere yönelik 9 modüllü bütünleşik İK platformudur: Bağla™ (engagement), Ölç™ (performans), Harita™ (kariyer), Koç™ (AI), Belge™ (sözleşme), Tatil™ (izin), Cüzdan™ (masraf), Kale™ (KVKK + uyum), Okul™ (eğitim ROI). Konumlama "İK altyapısının kurumsal seviyesini KOBİ bütçesine getirme" üzerine kurulu.

MVP V1 = 8 modül paralel (AI Koç V2'de); kapsam geniş, bu 12-18 aylık bir build. Riski yüksek ama hedefe ulaşıldığında pazarda bütünleşik bir İK suite olarak Türkiye'de eşi olmayan bir konum doğar.

### Sonuç ve Tavsiye

- 8 modüllü V1 yol haritasına ısrar etmek anlamlıdır — ancak "big bang launch" yerine modül-modül beta açılışı (yumuşak rollout) yapın. Tatil + Cüzdan + Belge + Bağla'yı önce, Ölç + Harita + Kale + Okul'u 6 ay sonra kullanıma sunun (hepsi V1 ama sırayla).

- Manueldeki USD fiyatlama Türkiye KOBİ'sine zor satılır — TL eşdeğerlerini de göstererek satın alma psikolojisini destekleyin (örn. "$5 / kişi / ay ≈ 165 TL").

- AI Koç V2'ye ertelendi; ama mimaride vault şema + anonim sinyal pipeline'ı V1'de hazırlanır (manueldeki Bölüm 7.4.2 ile uyumlu).

- Rakipte boşluk: yerli rakiplerin hiçbiri Bağla + Harita + Okul (Kirkpatrick) + Kale (KVKK uyum + kıdem + şikayet) bütünleşik kombinasyonunu sunmaz. MVP'de bu "yatay genişlik" Puls'un ayrıştırıcısıdır.

- ERP entegrasyonları (12+ sistem) Puls'un Türkiye-özel kazıma stratejisi; Logo + Mikro + Netsis + SAP + Paraşüt rotası mali müşavir ve patron buyer'ları için satın alma kolaylaştırıcısıdır.

- Defansif moat: (a) Türkiye mevzuatına derin yerel entegrasyon (4857, KVKK, KOSGEB), (b) 12+ ERP entegrasyon hattı, (c) Koç™ vault gizlilik mimarisi (V2 launch'ında anlamlı premium hak), (d) Kirkpatrick ROI (Okul™) eğitim bütçesi olan KOBİ patronu için satın alma sebebi.

### İlk-bakış sayısal çerçeve

Hedef ICP V1: 50-250 çalışanlı KOBİ. Pro tier $4 × 100 çalışan = $400/ay = ~13.200 TL/ay = 158.400 TL/yıl ARPA. PLG + bonded sales-led karması için CAC $4.000-8.000; payback 6-10 ay; gross margin %75-80; LTV:CAC 4-6x. AI Koç V2 add-on $20/kullanıcı 30%-50% adopsiyonla expansion ARR.

# 1. Konumlama, ICP ve Mevcut Durum

## 1.1 Ürün tanımı (manueldeki gerçek vizyon)

Puls 9 modüllü, bulut tabanlı, multi-tenant SaaS İK platformudur. Kullanım kılavuzu V3 (Sürüm 2.0.0) modülleri şöyle tarif eder:

| İngilizce | Türkçe | Ana fonksiyon | V1/V2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Retain™ | Bağla™ | Çalışan bağlılık skoru, devir riski erken uyarı, Pulsu Anketi. | V1 |
| Rate™ | Ölç™ | KPI + yetkinlik tabanlı performans değerlendirme. | V1 |
| Map™ | Harita™ | 5-basamaklı kariyer yolu + Bireysel Gelişim Planı (BGP) + terfi analizi. | V1 |
| Coach™ | Koç™ | Yapay zeka destekli kişisel İK + hukuk + kariyer koçluğu (vault gizlilik). | V2 (add-on) |
| Contract™ | Belge™ | Sözleşme yönetimi, e-imza, bitiş uyarıları (60/30/7 gün). | V1 |
| Leave™ | Tatil™ | İzin talebi, onay, bakiye ve takvim yönetimi (4857 İş Kanunu uyumlu). | V1 |
| Expense™ | Cüzdan™ | Masraf bildirimi, AI fiş okuma, onay akışı, muhasebe çıktısı (Logo/Netsis/Paraşüt). | V1 |
| Rights™ | Kale™ | KVKK uyum, VERBİS envanter, kıdem hesabı, fazla mesai (270 saat/yıl), şikayet yönetimi. | V1 |
| Train™ | Okul™ | Eğitim ihtiyaç analizi + Kirkpatrick 4 seviye ROI ölçümü. | V1 |

Multi-platform: Web (Chrome/Firefox/Safari/Edge), iOS 15+, Android 8+. Çevrimdışı önbellek (24 saat). 5 dakikada hesap açma, 10 günde aktivasyon. (Kaynak: V3 manuel, Bölüm 2.1.)

## 1.2 ICP — segmentasyon

Manuel hedef kitleyi geniş tutar — KOBİ ve büyük işletmeler birlikte. V1 manuel "50-250 çalışan" sweet spot demiş; V3 manuel "KOBİ + büyük". Buna göre dört müşteri grubu:

| Segment | Çalışan | Tier (USD) | Sales motion | Hedef AB grubu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikro+Küçük (sahip-yönetimli) | 1-50 | Başlangıç — $5/ay | Self-serve PLG | Birincil A |
| Orta-küçük (KOBİ) | 51-100 | Büyüme — $4/ay + ERP | PLG + inside sales | Birincil A (sweet spot) |
| Orta-büyük | 101-250 | Büyüme+ — $3/ay + 2 dnşmnlk | Sales-led | İkincil B |
| Büyük | 250+ | Kurumsal — $2/ay + sınırsız | Enterprise sales | Üçüncül C |

V1 launch için birincil hedef: 50-100 çalışanlı yerli/orta KOBİ (Büyüme tier). Bu segmentin (a) İK profesyoneli var, (b) ERP'ye sahip, (c) bütünleşik araç ihtiyacı sahip patronu var. TÜİK 2024 verisiyle bu segmentte ~200 bin işletme adresleyebilir.

# 2. Pazar ve Rakip Haritası

## 2.1 Pazar büyüklüğü (TÜİK 2024)

3.928 milyon KOBİ Türkiye'de (KOSGEB 2024 yıllığı). Puls'un birincil hedef segmentinde (50-250 çalışan, küçük + orta) ~225 bin işletme; 250+ büyük ~50 bin daha. SAM hesabı: ortalama Pro tier ($4 × 100 çalışan = $400/ay), %5 penetrasyon → ~$54M/yıl SAM (yalnızca 50-250). Büyük segment ($2 × 500 ortalama = $1.000/ay) %3 penetrasyonla +$18M ek. Toplam Türkiye SAM ≈ $72M ARR. Bu Series A için yeterli, Series B için bölgesel/global genişleme şart.

AI Koç add-on ($20/kullanıcı/ay) %30 takeup'ta SAM'a +%40 binerek hedefin %30+ ARR'ı bunu temsil eder.

## 2.2 Rakip karşılaştırması — 9 modül vs yerli rakipler

Manueldeki 9 modülün rakiplerle eşleşmesi:

| Modül | Kolay İK | Idenfit | HRplan | Logo Tiger | Workcube | Puls (V1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tatil (İzin) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cüzdan (Masraf) | ◐ | ◐ | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ + AI fiş |
| Belge (Sözleşme) | − | − | − | − | − | ✓ + e-imza |
| Bağla (Engagement) | ◐ (anket) | − | − | − | ◐ | ✓ (Pulsu + risk) |
| Ölç (Performans) | ✓ (ek) | ◐ | ◐ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harita (Kariyer + BGP) | − | − | − | ◐ | ✓ | ✓ + terfi analiz |
| Kale (KVKK + kıdem + şikayet) | − | ◐ | − | − | − | ✓ (3 in 1) |
| Okul (Eğitim + Kirkpatrick) | − | − | − | ◐ | ◐ | ✓ + ROI |
| Koç (AI) | − | − | − | − | − | V2 +$20 |
| Bordro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ERP'den okur |
| ERP entegrasyon | ◐ | ◐ | ◐ | ✓ (kendi) | ✓ (kendi ERP) | ✓ 12+ ERP |

Sonuç: Puls'un net ayrıştırıcısı (Belge + Bağla + Harita + Kale + Okul + Koç) bütününü tek panelde getirmesi. Yerli rakiplerin hiçbiri bu yatay genişliği sunmaz. Bordro, Puls'un eksiği değil; ERP'nin sorumluluğu olarak çerçevelenmiş.

# 3. Pricing ve Paketleme (manueldeki yapıya sadık)

## 3.1 Mevcut tier yapısı (V3 manuel)

| Plan | Çalışan aralığı | Birim fiyat | Dahil olanlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Başlangıç | 1-50 | $5 / kişi / ay | 9 modül; iOS + Android + Web; yıllık ön ödeme; %99.9 uptime SLA |
| Büyüme | 51-100 | $4 / kişi / ay | Başlangıç + ERP entegrasyonu (Logo/Netsis/SAP/Mikro/Paraşüt); %99.95 uptime |
| Büyüme+ | 101-250 | $3 / kişi / ay | Büyüme + aylık 2 danışmanlık oturumu; öncelikli destek |
| Kurumsal | 250+ | $2 / kişi / ay | Sınırsız danışmanlık; SSO; 7/24 destek; %99.99 uptime; SLA dedicated |
| Koç™ Add-on | Herhangi tier | +$20 / kullanıcı / ay | AI koçluk paketi (V2 launch'ta); aylık faturalandırma; vault gizlilik |

Yıllık ön ödeme zorunlu (aylık ödemede %25 prim). 30 gün iade garantisi. KDV hariç USD; KDV faturaya yansıtılır. (Kaynak: V3 Bölüm 1.4 + 10.3.)

## 3.2 Pricing değerlendirmesi — analiz ve risk

- Güçlü yön: Volume tier-based discount + add-on AI Koç doğru çerçeve. "Tüm 9 modül dahil" anlatımı KOBİ patronuna anlamlı (paket cazibesi).

- Risk: USD ve KOBİ psikolojisi. Türk KOBİ patronu USD fiyat görmek istemez (kur volatilitesi); KDV hariç fiyatlama da bilinmeyen ek yük olarak algılanır. Öneri: fiyat sayfasında her tier yanına "≈ {x} TL/kişi/ay (KDV dahil)" göstergesi ekleyin; faturalama USD kalsa bile.

- Risk: V1'de 9 modül = $5/kişi/ay anlamlı mı? 8 modülle V1 launch ediyorsanız (Koç V2'de) — Başlangıç tier kullanıcı için $5'a 8 modül; bu fiyatlama dürüstlüğü açısından sorun değil ama "Tüm 9 modül" ifadesinin V2'ye kadar "V1: 8 modül + V2'de Koç" şekilde rafine edilmesi gerek.

- Sosyal psikoloji: $5 vs 165 TL — KOBİ patronu için "165 TL" cep konuşmasıdır; "$5" abstrakttir. "165 TL/kişi" mesajıyla soğuk arama yapın.

- Pricing test: Manueldeki tier'ları V1 launch öncesi 30 KOBİ ile Van Westendorp PSM ile test edin. Türk pazarında $5 "çok pahalı" mı, "makul" mü?

## 3.3 Add-on stratejisi (V1 + V2)

- V1 add-on: ERP entegrasyonu (Büyüme tier'dan itibaren dahil); danışmanlık saatleri (Büyüme+ ve üzeri).

- V1 add-on opsiyonel: Yüz yüze danışmanlık (manuel: "İstanbul ve Ankara" — ek ücret); SSO (Kurumsal'a dahil).

- V2 add-on: Koç™ +$20/kullanıcı/ay; Workforce Pulse advanced; AutoCompliance; ileri analitik.

- V3+ planlama: Türkiye dışı genişleme add-on (Almanya/Hollanda Türk diasporası); muhasebe outsource ortaklığı (Mikro/Paraşüt).

## 3.4 İndirim ve enforcement

- Yıllık ön ödeme zorunlu — manuelde net (Bölüm 10.3.2). Aylık ödemede %25 prim. Bu disiplin satın alma güvenini artırır.

- 30 gün ücretsiz deneme: kart bilgisi vermeden, otomatik ücret kesintisi yok (manuel Bölüm 11.4).

- Yetersiz ödeme: 30 gün → askıya alınma; 60 gün → fesih (Bölüm 10.3.2).

- Yıllık peşin yapan müşterilere %0 ek indirim politikası — manueldeki tabloda explicit indirim yok, ama "yıllık peşin" zaten varsayılan. Ek indirim için %5 kupon / quarterly campaign önerilir.

- Sales temsilcisi indirim yetkisi: %15 cap (yalnızca Kurumsal tier'da); yıllık commit zorunlu.

# 4. Unit Economics (USD bazında)

Aşağıdaki senaryolar manueldeki tier yapısı üzerine kurulur. Hedef ICP olarak 50-100 çalışanlı KOBİ (Büyüme tier, $4/kişi/ay) baz alınır.

## 4.1 Senaryolar

| Metrik | Worst | Base | Best |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort. çalışan | 60 | 80 | 150 |
| Tier | Büyüme $4 | Büyüme $4 | Büyüme+ $3 + Koç $20 (40%) |
| ARPA (yıl, USD) | $2.880 | $3.840 | $5.400 + $1.440 (Koç) = $6.840 |
| Gross margin | 65% | 78% | 72% (Koç dahil; LLM COGS düşürür) |
| Aylık churn | 3.5% | 2.0% | 1.5% |
| CAC (USD) | $8.000 | $5.000 | $3.500 |
| LTV (gross) | $5.355 | $14.976 | $32.832 |
| LTV : CAC | 0.7x ❌ | 3.0x ✅ | 9.4x ⚠ (cohort olgunlaşmadı) |
| Payback (ay) | 41 ay | 20 ay | 9 ay |

Base senaryo Pro tier benchmark için saglıklı (3x LTV:CAC, 20 ay payback). Worst senaryoda manueldeki SLA & support yükü ek COGS olarak GM düşürür ve LTV:CAC 1'in altına iner. Best senaryo Koç V2 takeup'ı 40% varsayar — bu agresif ama mümkün; conservative %20 takeup'ta best 6.5x bandında kalır.

## 4.2 V1 launch öncesi sayısal hedefler

- İlk 90 gün: 50 paid customer (yıllık peşin), %80+ aktivasyon (10 gün içinde tüm 8 modül kullanıma alındı), <5% churn ilk 90 gün.

- İlk 12 ay: 500 paid customer, $1.5M ARR (avg ARPA $3.000), gross margin %75+, NRR %105+ (mevcutların upgrade'i).

- V2 (Koç launch): MVP sonrası 3-4 ay. Hedef: mevcut müşterilerin %20'si Koç add-on alır; yeni müşterilerin %35'i Koç ile beraber gelir.

## 4.3 COGS yapısı (V1, AI yok)

- AWS infra: ARPA'nın ~%5'i (eu-central-1 + İstanbul yansıma + S3 + Elasticsearch + Redis + RabbitMQ).

- E-imza adapter: sözleşme başına ~$0.50 transaction; Belge™ tier'a göre yansıtılır.

- Customer success: Başlangıç self-serve; Büyüme'den itibaren CS yükü artar; danışmanlık paketi açık fiyatlanmış.

- Toplam COGS: %18-25 bandı; gross margin %75-82.

- V2 AI Koç COGS: Claude Haiku 4.5 fiyat ölçeği — ortalama 100 mesaj/kullanıcı/ay × $0.01 = $1; abuse case'inde $5-10. Add-on $20 yeterli marj.

## 4.4 Tek-bakış öneri

Büyüme tier ($4/kişi/ay, 51-100 çalışan KOBİ) baz alın. ERP entegrasyonu Pro+'tan itibaren dahil olduğu için satın alma kararını ortak müşaviri için zorlu hale getirir; mali müşavir partner programı %15 referral ile gün-90'dan başlatın. Yıllık peşin ödeme + 30 gün iade ile satın alma riski sıfıra iner.

# 5. Risk Haritası ve Failure Modes

## 5.1 Stratejik Riskler

| Risk | Olasılık | Etki & Önlem |
| --- | --- | --- |
| V1 scope (8 modül paralel) | Çok yüksek | 8 modülü 12-18 ay'da paralel build etmek küçük ekibe boğucudur. Her modülün ortalama 3 ay gerektirdiği gerçeği var. Önlem: 8 modülü 2 wave'e böl (4 modül V1.0 launch + 4 modül V1.1 3 ay sonra). Müşteriye "V1.0 launch" + "V1.1 yakında geliyor" iletişimi. |
| USD fiyatlama satış friksiyon | Yüksek | Türk KOBİ patronu USD fiyat görünce duraksar (kur volatilitesi). Önlem: TL eşdeğer her zaman göster; KDV dahil net rakam koy. |
| ERP entegrasyon karmaşıklığı | Yüksek | 12+ ERP entegrasyonu manuelde vaadedilmiş (Logo Tiger 2-3 saat, Netsis 3-5 saat, SAP 4-6 saat). Her ERP versiyonunun farklı API'si var. Önlem: V1'de sadece 3 ERP (Logo Tiger + Mikro + Paraşüt) — KOBİ pazarının %70'ini kapsar; geri kalan V2'de. |
| Koç™ gizlilik mimari yükü | Orta | Vault şema + min 5 kohort eşiği + ayrı pipeline V1'de mimari hazırlığı gerektirir; V1'de feature olmasa bile audit-ready data ve event store olmalı. Önlem: V1 mimari tasarımına vault şema ve event store dahil et — V2'de yeniden mimari değişikliği yapma. |
| Bordro eksikliği | Yüksek | Türk müşterileri "bordro yapmıyorsunuz?" diye yargılar. Manuel "ERP'den okur" diyor; bu duruşu net iletmek gerek. Önlem: V1 launch'tan önce 5 büyük muhasebe paketi (Logo Bordro Plus, Mikro Bordro, Netsis Bordro) ile native entegrasyon; "Puls bordro yapmaz, ama bordrolama operasyonlarınızı senkronize eder" mesajı. |
| KVKK 2024 reform — VERBİS modülü kritik | Orta | Manuel: yıllık ciro 50M+ veya çalışan 50+ olan şirket VERBİS zorunlu. Kale™ envanteri otomatik üretiyor — bu bir satın alma motivasyonu. Önlem: Kale™ V1'de hazır olmalı (V1.0'da hibe); ileri tarihte V2'de eklenirse ICP'nin %30+ kaybolur. |
| Mikroservis operasyonel yük | Orta-Yüksek | 14 mikroservis küçük ekip için ağır. K8s, observability, distributed tracing, CI/CD pipeline, DR — her biri ayrı yatırım. Önlem: 3-4 servis V1.0'da bağımsız (identity, integration, coaching-vault), kalan 10 "modüler monolit alt küme" şeklinde başlayıp v1.1'de ayrılma planı. "Microservice ready monolith" yaklaşımı. |
| Hukuki sorumluluk (Belge + Kale) | Orta | Hatalı kıdem hesabı, KVKK aydınlatma metni hatası, sözleşme şablon yanlışlığı dava riski. Önlem: Manuel'de "Koç bilgilendirmedir, hukuki tavsiye değildir" şerhi var (Bölüm 3.5). Aynı şerhi Belge ve Kale şablonlarına ekleyin; partner avukat ağı kurun. |
| Uptime SLA (%99.9-%99.99) | Orta | Manuel agresif uptime taahhütlü. %99.99 = aylık 4.4 dk kesinti — bu enterprise sınıfı SRE yatırımı ister. Önlem: V1'de %99.9 hedef (43.8 dk/ay); SLA kredisi formülü dürüst tut; Kurumsal tier'a kadar %99.99 vaat etme. |
| Veri ihlal SLA (24h + 72h) | Düşük-Orta | Manuel taahhüt: müşteriye 24h, KVKK'ya 72h ihlal bildirimi. Bu disiplinli incident response ekibi gerektirir. Önlem: Pager rotation + runbook V1.0 launch öncesi hazır; security@puls.io tek noktadan triage. |

## 5.2 Operasyonel Tuzaklar

- Manuel'in iddialı SLA'sı (%99.99 + 30 dk kritik yanıt) küçük ekibe çok yük. Önce Başlangıç tier'da %99.5 yapın, sonra olgunlaştırın.

- "5 dakikada hesap aç + 10 günde aktivasyon" iddiası onboarding gerçekçiliğine bağlı; build sırasında onboarding playbook ihmal edilirse müşteri 30 günde aktif olamaz.

- Çoklu ERP entegrasyonu commit'i, başarısız bir entegrasyondan sonra müşteri kaybetme riski yaratır. Sadece test edilmiş ERP'leri ürün sayfasında listele.

- Self-serve $5/kişi/ay tier KVKK gereği aydınlatma yükümlülüklerini patrona devreder; bu hem fırsat hem dava noktası — Kale™ V1.0'da olmalı.

- Manuel'de "AI fiş okuma" (Cüzdan™) AI bağımlılığı yaratır — V1'de OCR'siz fallback (manuel form) yedeği şart.

# 6. V2 Yol Haritası ve Defansif Moat

MVP V1 = 8 modül (manuelin tam kapsamı, AI Koç hariç). V2'de Koç™ + ileri analitik + bölgesel genişleme gelir.

## 6.1 V2 yol haritası — "Koç™ launch" (MVP sonrası 3-4 ay)

- Koç™ AI: vault şema (V1'de mimari hazır), min 5 çalışan eşik, anonim sinyal pipeline. LLM = Claude Haiku 4.5 + Sonnet routing.

- Koç™ entegrasyon: Bağla™ pulsu sinyalini → Koç bağlamına; Ölç™ KPI sonuçları → kariyer önerisi; Belge™ sözleşme klozu → "bu maddeyi incele" butonu.

- Workforce Pulse advanced: ekip-bazlı toplu sinyal, anonim duygu termometresi, manager kişiselleştirilmiş 1:1 önerileri.

- AutoCompliance Engine: Mevzuat değiştiğinde toplu güncelleme (asgari ücret, SGK prim, KVKK yasası).

- Workforce analytics: shareholder paneline yatırımcı için yıllık trendler, retention analytics.

## 6.2 V3 yol haritası (24+ ay) — bölgesel genişleme

- Almanya/Hollanda Türk diasporası KOBİ'leri (DE/NL adaptasyonu — Datenschutz, AVG, çoklu dil).

- Orta Doğu (BAE, Suudi Arabistan) — Arapça lokalizasyon + KSA/UAE iş kanunu.

- Balkanlar (Romanya, Bulgaristan) — AB üyesi pazar.

- Sektörel dikey çatallaşma: Sağlık (HIPAA-equivalent), Üretim (vardiya yoğun), Hizmet (proje bazlı).

## 6.3 Defansif moat hikayesi

- Türkiye mevzuatına derin yerel entegrasyon: 4857, KVKK 2024 reform, KOSGEB destekleri, SGK prim oranları, asgari ücret hesaplaması — Kale™ + Tatil™ V1'de.

- 12+ ERP entegrasyonu: Logo, Mikro, Netsis, SAP B1, Canias, Paraşüt, İnnova, Eta + her birinin versiyonu — bu 18-24 aylık kazıma yatırımı.

- Vault şema + min cohort eşiği gizlilik mimarisi: Koç™ V2'de premium fiyat hakkı; gizlilik garantisi rakipler kopyalayamaz (mimari + güven kombinasyonu).

- Kirkpatrick ROI (Okul™): KOBİ patronu eğitim bütçesini ölçülebilir kılar — bu yerli rakiplerde yok.

- Bütünleşik 9 modül: rakipler 2-3 modülle yarışır; "İK + Hukuk + Bağlılık + Eğitim ROI tek panel" satın alma sebebi yaratır.

# 7. Yol Haritası ve Doğrulama Deneyleri

## 7.1 0-3 ay (V1 build hazırlığı)

- Manuel V3'ün her modülü için detaylı user story + kabul kriterleri (8 modül × ortalama 30 story = 240 story); backlog hazır.

- Mimari karar dokümanları (ADR): mikroservis sınırı, vault şema, multi-tenant Postgres RLS, event bus.

- Pilot müşteri akreditasyonu: 25 design partner (KOBİ + 1 büyük). Her ay 2 modül erişim açacak şekilde komite.

- Pricing test: Van Westendorp PSM 50 KOBİ ile (manueldeki tier'lar üzerine + TL eşdeğer).

## 7.2 3-12 ay (V1.0 build)

- Wave 1 (3-6 ay): Identity + Employee + Tatil + Cüzdan + Belge + Reporting + temel Audit. Pilot launch.

- Wave 2 (6-9 ay): Bağla + Ölç + Approval + Notification. Beta açılır.

- Wave 3 (9-12 ay): Harita + Kale + Okul + Integration. V1.0 GA launch.

- Pilot 25 müşteri ile aylık feedback döngüsü; her wave sonunda 80%+ aktivasyon hedefi.

## 7.3 12-18 ay (V1.1-V1.2)

- İlk 500 paid customer hedefi; mali müşavir partner programı; 3 ERP'den 12 ERP'ye genişleme.

- V2 köprüsü: vault şema + event store hazır; LLM API entegrasyonu prototip.

- İlk dış pazar pilot (Almanya 5 KOBİ ile).

## 7.4 V2 launch (MVP sonrası 3-4 ay)

- Koç™ AI launch + Workforce Pulse advanced + AutoCompliance.

- Mevcut 1.000+ müşteriye Koç add-on $20 launch indirimi (-$5).

- Series A fundraising hedefi: $1.5M-3M ARR + 1.000 customer.

## 7.5 Ölçüm tasarımı

- Birincil başarı: NRR ≥ %110 (V2 Koç ile %120 hedef), gross margin ≥ %75.

- Guardrail: Aktivasyon ≥ %80, refund < %3, support ticket / 100 müşteri < 10/ay.

- Pricing değişiklikleri: cohort-based step rollout (yeni müşteri test, mevcut dokunma).

- Bekleme pencereleri: Conversion 2 hafta, upgrade 6 hafta, churn 12 hafta.

# 8. Deployment Modeli — Cloud + OnPrem

Puls iki dağıtım modunda satılır: çok-kiracılı Cloud (SaaS) ve tek-kiracılı OnPrem (müşteri sunucusu / VPC). Tek codebase; tek artifact; iki dağıtım hedefi. AI Koç sadece Cloud'da çalışır (LLM bağımlılığı + telemetri); OnPrem'de Koç yoktur.

## 8.1 Cloud vs OnPrem — fark matrisi

| Boyut | Cloud (SaaS) | OnPrem |
| --- | --- | --- |
| Müşteri profili | KOBİ — Mikro/Küçük/Orta. Hızlı kurulum, düşük IT yükü. | Banka, kamu, sağlık, savunma, büyük holding. Veri-hassas + KVKK 2024 yurtdışı transfer kısıtı. |
| Tenancy | Multi-tenant, RLS ile izole. | Single-tenant; müşteri kendi DB ve depolama. |
| AI Koç™ | ✓ V2'de aktif (vault şema + LLM API). | ✗ Yoktur. (LLM erişim + telemetri OnPrem'de mümkün değil.) |
| Modül seti (V1) | 8 modül (Bağla, Ölç, Harita, Belge, Tatil, Cüzdan, Kale, Okul) — V2'de Koç eklenir. | 8 modül (aynı). Coach asla. Update train: aylık. |
| Update / release | Sürekli (canary 5/25/50/100). Müşteri-şeffaf. | Aylık release; signed Helm bundle veya OVA imaj. Müşteri zamanlamasına göre rollout. |
| Telemetri | Tam telemetri (anonim metric, error trace). | Opt-in telemetri; air-gapped opsiyon (telemetri yok). |
| Lisans yönetimi | Subscription (Stripe). | Yıllık lisans + signed JWT lisans dosyası; süre + max çalışan; Puls License Server heartbeat (online) veya offline grace 30 gün. |
| Veri yeri | AWS eu-central-1 + İstanbul yansıma. | Müşteri seçer (kendi DC, Türkiye DC, Azure özel kira). Tier3+ önerilir. |
| Backup / DR | Puls yönetir: günlük tam, 8 saatlik artımlı, RPO 4h / RTO 2h. | Müşteri yönetir; Puls runbook + restore drill kılavuzu sağlar. Sertifikalı yedek SLA → ek yıllık ücret. |
| ERP entegrasyon | 12+ ERP — bulut adapter'ları. | 12+ ERP — on-network adapter, müşteri firewall içinde. |
| Destek | Manuel SLA — %99.9-%99.99. | Müşteri-bazlı SLA; Puls eskalasyon kanalı + uzaktan teşhis (RDP/SSH izinli mi opsiyon). |

## 8.2 OnPrem fiyatlandırma önerisi

Manueldeki USD tier'ları Cloud için kuruldu. OnPrem ayrı fiyatlandırılmalı:

- Setup fee: $15.000 - $40.000 (kompleksite, çalışan sayısı, ERP entegrasyonu sayısı). Tek seferlik.

- Annual subscription: kişi başı 2x Cloud Kurumsal fiyatı = $4/kişi/ay (yıllık $48/kişi). Min commit 100 kullanıcı = $4.800/yıl taban.

- Maintenance + destek: yıllık subscription'ın %20'si (yamalar, mevzuat güncellemesi, küçük destek).

- Premium destek (7/24, dedicated CS): yıllık subscription'ın +%30'u (toplam %50).

- Air-gapped opsiyon: +%15 (offline lisans, manuel yama dağıtımı).

- ERP / SSO entegrasyon: ilk 2 entegrasyon dahil; +entegrasyon $5.000/biri.

Örnek fiyatlandırma — 200 çalışanlı banka, 1 ERP, air-gapped, premium destek: setup $30k + yıllık ($48 × 200 = $9.600) × (1 + %50 + %15) = $9.600 × 1.65 = $15.840/yıl. İlk yıl ~$45.840; sonraki yıllar $15.840.

## 8.3 OnPrem'in stratejik etkileri

- ICP genişler: Banka + kamu + sağlık + savunma + büyük holding. Cloud'a çekinen segmentleri açar. Türkiye'de yıllık 100-200 enterprise OnPrem fırsat penceresi.

- Birim ekonomisi: OnPrem yıllık $30k+ ARR / müşteri. Cloud'un 5-10x'i. Series B'de OnPrem oranı %30+ olabilirse total ARR profili daha sağlıklı.

- Operasyonel yük: OnPrem her müşteri için ayrı runtime; debug + version sync zorlu. Çözüm: 100% IaC + Helm chart + signed bundle disiplini, müşteri tarafında uzaktan teşhis isteğe bağlı.

- Risk: AI Koç stratejisi: OnPrem müşterileri Koç olmadan kullanır → Plus tier upsell hikayesi yok. Bu OnPrem ARPA'da "AI premium" olmadığı anlamına gelir; setup fee ile dengelenmelidir.

- DevOps disiplini şart: Aynı codebase iki target, üç ortam (Dev, Test, Prod). Detay 9. bölümde.

# 9. DevOps Süreçleri ve Dev → Test → Prod Pipeline

Manuel iddialı SLA'lar (%99.99 uptime, 30 dk kritik yanıt, RPO 4h / RTO 2h) talep ediyor. Bu hedeflere ulaşmanın tek yolu sıkı bir DevOps disiplini. Cloud + OnPrem dual deployment bu disiplini ikiye katlar: tek hata, iki dağıtım hattını da etkiler.

## 9.1 Tek codebase, çift target — disiplin ilkesi

- Mono-repo: 14 mikroservis tek Git deposunda; her servis kendi modüler sınırı + Dockerfile'ı.

- Tek CI pipeline; her commit hem Cloud hem OnPrem image'ını üretir (multi-arch: amd64 + arm64).

- Feature flag motoru (LaunchDarkly veya Unleash): Cloud-only feature'lar (Coach™) build-time flag yerine run-time flag ile gizlenir; aynı binary.

- Konfigürasyon: 12-factor; her servis env-driven; Cloud profile vs OnPrem profile sadece env var farkı.

- Database migrations: backward-compatible; Cloud canary'de geri alınabilir; OnPrem update'inden önce müşteri uyarısı + rollback playbook.

## 9.2 Dev → Test → Prod akışı (Cloud)

- Geliştirici PR açar; CI lint + unit + integration + SAST + license scan; başarısız → merge yok.

- PR önizlemesi: ephemeral K8s namespace'te otomatik deploy + e2e (Playwright) + DB migration test.

- PR merge sonrası: main branch → Dev cluster (otomatik). Smoke test.

- Dev pass → Test/Staging cluster (Prod-eş topoloji): load test, DAST, RPO/RTO drill.

- Test pass → UAT (QA + ürün + design partner). KVKK + audit drill.

- UAT pass → Promotion Gate (büyük değişiklik için 2 onaylayan + change ticket).

- Gate açık → Prod canary 5% → 25% → 50% → 100% (her aşamada metrik kontrol; SLO ihlali → otomatik rollback).

## 9.3 Dev → Test → Prod akışı (OnPrem)

- Aynı CI artifact'ı OnPrem image olarak imzalı registry'ye gider.

- Puls iç sandbox (simüle OnPrem topology) Dev cluster'da otomatik deploy; install + upgrade test.

- Puls Test cluster: gerçek müşteri Helm chart'ı + sample data + load test. Air-gapped scenario test.

- Test pass → "Release Train" — aylık tarihli release branch (tarih-tagged: 2026.05.0).

- OnPrem müşterisi onayı: change window + müşteri downtime planı + rollback rehber.

- Müşteri sahasına: signed Helm chart bundle veya offline tarball (USB / SFTP).

- Müşteri tarafında: in-place upgrade + smoke test + müşteri kabul. Sorun → rollback (önceki version snapshot'tan).

## 9.4 Ortam matrisi

| Ortam | Amaç | Veri | Erişim | Otomasyon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev | Geliştirme + PR önizleme | Synthetic seed; PII yok | Her geliştirici | Otomatik PR deploy |
| Test/Staging | QA + perf + DR drill | Anonimleştirilmiş prod kopyası | QA + DevOps | Otomatik promote |
| UAT | Müşteri kabul | Sample / 1-2 design partner sandbox | Ürün + müşteri | Manuel onay |
| Prod-Cloud | Çok-kiracılı SaaS | Müşteri verisi (canlı) | Sadece SRE + breakglass | Blue/Green + canary |
| Prod-OnPrem | Tek-kiracılı (müşteri DC) | Müşteri verisi (canlı) | Müşteri IT + Puls (uzak) | Aylık release train |

## 9.5 Promotion gate kuralları ("Test'ten kabul edilen Prod'a geçer")

- Otomatik kontrol: tüm CI testleri yeşil; SLO ihlali yok (latency p95, error rate); SAST/DAST critical-finding 0.

- Manuel kontrol: 2 onaylayan (1 mühendislik + 1 ürün/QA); change ticket (ITIL); rollback playbook ek.

- Veri tabanı değişiklikleri için ek kontrol: backward-compat doğrulanmış, migration test pass, rollback prosedürü dokümante.

- OnPrem release: müşteri release-notes (Türkçe) + breaking changes listesi; downtime gereken upgrade için müşteri 14 gün öncesinden bilgilendirilir.

- Hotfix exception: kritik güvenlik veya prod incident için fast-track gate (1 onaylayan + post-mortem 48 saat içinde). Sıradan değişiklik için kullanılmaz.

## 9.6 Observability ve incident response

- Cloud: OpenTelemetry + Sentry + Grafana + Prometheus. Tüm servislerde structured log + correlation ID.

- OnPrem: aynı stack opt-in modda; air-gapped müşteride Puls'un erişimi yok — runbook müşteriye verilir.

- Pager rotation 7/24 (V1 başlangıç haftada 5 gün × 12 saat; Kurumsal müşteri arttıkça 7/24).

- Incident severity: Sev1 (data loss / outage) — 30 dk yanıt; Sev2 (degraded) — 2 saat; Sev3 (cosmetic) — 1 iş günü.

- Post-mortem zorunlu Sev1+Sev2 için; blameless format; action item tracker.

- Veri ihlal protokolü: 24 saat müşteriye, 72 saat KVKK Kurumu — manuelde belirtildiği gibi.

## 9.7 KVKK + güvenlik DevOps yansımaları

- Build pipeline: license scan (Snyk / FOSSA) + SBOM her image için; supply chain attack kontrolü.

- Image imza: Cosign; OnPrem müşterisi imzayı kendi sertifikası ile doğrulayabilir.

- Secrets: AWS KMS / HashiCorp Vault; OnPrem'de müşteri kendi KMS'ini bağlar.

- Penetrasyon testi: yılda 2 kez (manuel'de belirtildiği gibi); sonuçlar müşteriye whitepaper olarak sunulur.

- OWASP Top 10 + ASVS L2 minimum; her major release öncesi otomatik kontrol.

## 9.8 OnPrem yaşam döngüsü — özel

- Onboarding: 2-4 hafta. Discovery → topology design → install → ERP/SSO bağla → veri migrasyon → eğitim → go-live.

- Sürüm desteği: en son 2 major version + güvenlik yamalarıyla 18 ay; sonrasında upgrade zorunlu.

- End-of-life: müşterinin OnPrem versiyonu EOL'a 6 ay kala bildirim; upgrade veya Cloud'a göç önerisi.

- Cloud'a göç patiği: OnPrem → Cloud taşıma toolkit'i (export/import script + verification). "Hibrit" patika ile bazı müşteriler Cloud'a geçer.

# 10. Sonuç ve Net Kararlar

## 8.1 Skor kartı

| Boyut | Skor | Yorum |
| --- | --- | --- |
| Pazar büyüklüğü | 8 | Türkiye SAM ~$72M ARR; bölgesel genişleme ile $200M+; 9 modül vurguyla ARPA yüksek. |
| Konumlama netliği | 9 | "9 modül tek panel" hikayesi nadir, marka adı (Puls) anlam taşıyor. |
| Pricing tasarımı | 7 | USD bazlı volume tier doğru; TL eşdeğer + KDV dahil gösterim eksik. Add-on stratejisi sağlam. |
| Birim ekonomisi | 7 | Base senaryo 3x LTV:CAC, 20 ay payback — sağlıklı; worst senaryoda fragility yüksek. |
| Defansif moat | 8 | Yatay genişlik (9 modül) + 12 ERP + KVKK derin entegrasyon + vault gizlilik — savunulabilir. |
| Yürütme riski (V1 scope) | 4 | 8 modül paralel V1 ekibe çok yük; wave-based rollout şart. |
| Mimari kararı | 7 | 14 mikroservis manuelin hedefi; V1'de modüler monolith → ayrılma pragmatik patiği önerilir. |
| Compliance (KVKK + 4857) | 9 | Manuel KVKK akışını çok detaylı tarif eder — Kale™ ile retention/anonim/Verbis hazır. |
| Genel (Series A hazırlığı) | 8 | V1.0 launch sonrası 6 ay 500-1000 customer + retention verisi varsa Series A pitchable. |

## 8.2 Verilmesi gereken net kararlar

- V1 scope'u 8 modül paralel olarak kabul; ancak 3-wave rollout (4 + 2 + 2 modül) ile customer cycle'ı yönet.

- Pricing manueldeki USD tier'larında kal; her sayfaya TL + KDV dahil gösterim ekle.

- Mimari: 14 mikroservis hedef; V1'de "microservice-ready monolith" patiği — Identity, Integration, Coaching-vault ayrı; geri kalan 11 servis tek deployment ünitesi içinde modüler. K8s + GitOps + observability gün-1.

- Bordro: V1.0'da Logo Bordro Plus + Mikro Bordro entegrasyonu native; muhasebe ortaklığı (Mikro/Paraşüt) gün-90'da.

- Kale™ V1.0'a dahil — VERBİS envanter + KVKK consent yönetimi + kıdem hesabı + şikayet yönetimi mutlaka launch'ta.

- Koç™ V2'de açık bir launch hikayesi: vault şema V1'de hazır; Pro müşterilere V2'de %25 ilk-ay indirimi.

- Pilot 25 design partner kontrat-lı; ücretsiz 6 ay + sonra %50 indirim 12 ay. Bu cohort retention/NPS test için kritik.

- Mali müşavir partner programı gün-90'da: %15 referral, white-label opsiyonu, eğitim akademisi.

## 8.3 Bilinen sınırlılıklar

- Manuel V3'ün "Vega Teknoloji A.Ş." + "Entek İnsan Kaynakları, Danışmanlık A.Ş." çelişkisi henüz çözülmedi; tüzel kişi kararı verilmesi gerek.

- V3 Bölüm 4 (Mobil Uygulama) ekran anlatımları V1 manuelinde daha kapsamlı; bu V3 olgunlaşırken eklenmeli.

- Pricing rakam testleri (Van Westendorp PSM) henüz yapılmadı; manueldeki USD rakamları varsayım olarak kabul edildi.

- 12+ ERP listesindeki bazı ERP'lerin (Canias, İnnova, Eta) Türkiye pazar payı küçük; V1'de öncelik Logo + Mikro + Paraşüt olmalı.

# Ek: Kaynaklar

- Puls Kullanım Kılavuzu V3 — Sürüm 2.0.0, Nisan 2026 (12 bölüm, 38 sayfa).

- Puls Kullanım Kılavuzu V1 — Sürüm 2.0.0 (PDF, 26 sayfa, ekran anlatımları dahil).

- TÜİK / KOSGEB — KOBİ İstatistikleri 2024.

- KVKK 6698 sayılı Kanun + 2024 reform paketleri.

- Kolay İK, Idenfit, HRplan, Logo Tiger HR, Workcube — yerli rakip ürünler kamuya açık özellik sayfaları.

- Türkiye Barolar Birliği 2025-2026 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi.

- Anthropic Claude API Pricing (Nisan 2026): Haiku 4.5 $1/$5, Sonnet 4.6 $3/$15.